江苏省淮安市中级人民法院

民 事 判 决 书

(2021)苏08民终3592号

上诉人（原审被告）：沈正国，男，1982年9月23日出生，汉族，住淮安市淮阴区。

委托诉讼代理人：江海青，江苏群汇知缘律师事务所律师。

上诉人（原审原告）：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司，住所地淮安市淮阴区北京东路颐和花园商业楼北楼22-23层。

法定代表人：马平川，该公司副总经理。

委托诉讼代理人：席树俊，江苏淮海潮律师事务所律师。

委托诉讼代理人：杨超，江苏淮海潮律师事务所实习律师。

上诉人沈正国因与被上诉人淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（以下简称资产公司）租赁合同纠纷一案，不服淮安市淮阴区人民法院（2021）苏0804民初2098号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年9月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

沈正国上诉请求：撤销原审判决第一项，依法改判。事实与理由：1.2017年双方签订的《政府采购合同》中，资产公司限定案涉房屋只能用于KTV经营，约定租期10年，但是未约定租期起算点。案涉房屋没有通过消防验收，依照《消防法》不得投入使用，又因未取得房屋产权证，上诉人无法依据《娱乐场所管理办法》《娱乐场所管理规定》取得娱乐场所经营许可证，因此双方签订《租赁合同补充协议》，约定以资产公司取得房屋产权证和消防验收合格证之日起算。消防验收合格是经营KTV的前提条件，资产公司交付的房屋不能实现上诉人的合同目的，一审判决按照房屋交付时间作为租期起算点没有法律依据。2.一审适用招投标法错误。本案的租金起算点是在采购合同没有约定的情况下通过补充协议进行了明确，即使该补充协议背离了采购合同的内容，亦不属于双方签订有损公平竞争的“黑白合同”，本案的合同变更应当支持。3.一审判决在合同备案上认定事实不清。补充协议中关于备案的部门约定不明，视为未约定。被上诉人所提备案机关国资委的文件是2019年颁布的，不是2017年签订补充协议时制定的，且政府采购合同和补充协议均有经备案后生效的约定，而均未予以备案，一审认可政府采购合同而否定补充协议属于自相矛盾。

资产公司辩称，一审判决正确，上诉人的上诉无事实和法律依据。具体理由：1.上诉人和被上诉人之间就案涉租赁房屋已经约定具体租金标准和租金起算期限，在双方签订的租赁合同第二条约定租期十年，自2017年起，并约定自合同签订之日起每全年租金距当期满30日前一次性交清下年租赁费，在上诉人投标文件服务响应表租金支付方式一栏也明确约定，第四部分采购需求及总体要求第二大项第五点起租日约定房屋使用权移交之日起为装修期开始，装修期三个月后的第一天起即为起租日。上诉人在其提交的投标文件中对上述文件均签订确认认可，并且在投标函格式文件中在第二项明确表示接收招标文件所有的条款和规定，故招标文件和本案的租赁合同互相印证，可确定具体的租金起算日期。2.本案是经过招投标程序订立的合同，无论从要约承诺还是从招投标法规定，上诉人参加被上诉人进行的招标程序并最终被选定为中标人，并实际开始履行中标合同，已经完成了要约承诺过程，双方受招投标文件和中标合同的约束。3.补充协议违反招投标法的效力性强制性规定和九民纪要第三十条的规定，不得另行签订背离招投标合同主要条款的其他合同。4.上诉人自认是2017年5月18日实际接收房屋，上诉人接收房屋是上诉人和被上诉人双方履行中标合同的行为，根据最高人民法院关于房屋租赁合同司法解释，不管中标合同有没有经过备案，双方已经实际履行。补充协议双方既未实际履行，更因违反招投标法及条例而无效，为法律所禁止。5.上诉人至今没有按照约定缴纳房租，拖欠数额巨大，造成国有资产严重损失，已经损害被上诉人的合法权益，请求人民法院依法驳回上诉，维持原判。

资产公司一审起诉请求：1.判决沈正国立即支付2017年8月18日至2021年8月18日的租金3180000元；2.沈正国支付违约金996010元；3.沈正国承担诉讼费。

一审法院认定事实:资产公司提供《城市名人酒店KTV招租项目归档资料》，在服务响应表部分，招标服务要求第2项：1、租期10年；租金约定：前三年租金为90万元/年，第四、五年租金为93万元/年，第六年开始每年按上一年去年租金的5％递增；2、起租日：房屋使用权移交之日起为乙方房屋装修期开始，装修期为三个月，装修期甲方不收取租金。装修期三个月后的第一天即为起租日。3、租金支付方式：采取全年付方式。合同签字生效之日起3个工作日内，支付首次租金；以后每年租赁期满前1个月，支付下期租金……4、履约保证金为90万元，在签订合同后、装修前缴纳，履约保证金在装修完成后两个月退还70％，余款在合同期满后60天内不计息退还。资产公司于2017年5月9日出具的《确认函》，确定沈正国为中标候选人，成交价9960100元。资产公司于2017年5月10日发出《成交通知书》，沈正国领取日期是2017年5月18日，故资产公司主张租金支付日期从2017年8月18日起计算。

资产公司提供淮安市淮阴区政府《区政府关于应对新型冠状病毒感染的××疫情支持中小微企业健康发展的十六条意见》，证明该意见要求受疫情影响较大的中小微企业，减免疫情期间第1个月房租，减半收取第2和第3个月房租。

资产公司提供涉案房屋的不动产权证书，所有权人为资产公司，登记机构签章日期为2019年9月26日。

资产公司提供沈正国租赁涉案房屋后，与王素平共同经营淮阴区星歌声音乐城，该星歌声音乐城营业执照注册日期为2017年10月10日。

资产公司提供江苏省淮安市中级人民法院（2020）苏08民初350号民事判决书，该判决书中载明沈正国与中国音像著作权集团管理协会签订的2019年、2020年度《著作权许可协议》。

沈正国提供资产公司作为甲方，沈正国作为乙方签订的《政府采购合同》，主要内容包括：第二条第一款：租赁期限为10年，自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日止；第二条第二款：前三年租金为90万元/年，第四、五年租金为93万元/年，第六年开始每年按上一年去年租金的5％递增，自2017年（）月（）日起；乙方同意按全年交付租金，人民币金额为9960100元，自合同签订之日起距当期房租满30日前交清下期租赁费。第三条第一项：为保证合同的顺利执行，中标人必须在签订合同后、装修前向采购人提交90万元的履约保证金。履约保证金在装修完成后两个月内退还70％，余款作为押金在合同期满后60天内不计息退还；第二项：如中标人未能按招标文件的要求以及未履行相应文件中的承诺，采购人有权扣除其履约保证金。第十一条第一项：甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金按合同总租金的10％给乙方支付；第二项：乙方不能按本合同规定如期如数支付租金以及有其他违约的，应按合同总租金的10％给甲方支付违约金，逾期一个月的，甲方有权终止合同，并按第六条第三款约定处理；第三项：乙方违反合同约定条款，甲方有权终止合同，收回房屋，并追究乙方的违约责任，造成甲方经济损失的，乙方应当给予赔偿。合同第十三条第一项约定：合同签订生效之日起3个工作日内，乙方需将房屋装修保证金15万元一次性存入甲方指定银行账户，免费装修期为三个月…；第二项约定：履约保证金为90万元，在签订合同后、装修前缴纳，履约保证金在装修完成后两个月退还70％，余款在合同期满后60天内不计息退还；第三项约定：本合同经甲、乙双方签订并经淮安市公共资源交易中心淮阴分中心备案之日生效等。该合同由双方签字盖章，但未有合同签订日期。

沈正国提供资产公司（甲方、出租方）与沈正国（乙方、承租方）于2017年6月20日签订的《租赁合同补充协议》，主要内容包括：第一条：甲乙双方一致同意将甲方取得租赁标的物的产权证和消防验收合格证明作为租赁合同的生效条件；第二条：甲乙双方一致同意租赁合同约定的租金从甲方取得租赁标的物的产权证和消防验收合格证明之日起计算，十年的租赁期限也从甲方取得租赁标的物的产权证和消防验收合格证明之日起计算，不含三个月免费装修期；第三条：如果本补充协议与租赁合同产生不一致的情况，以本补充协议为准;第四条，本补充协议自甲乙双方签订并经备案之日起生效，本补充协议一式七份，甲方执三份，乙方和备案方各执两份。该补充协议现在未经备案。

沈正国提供娱乐经营许可证，名称为淮阴区星歌声音乐城，负责人为王素平，发证日期为2020年1月17日。沈正国提供资产公司单位于2019年12月6日签章的《关于城市名人酒店KTV的情况说明》：城市名人酒店三区二层为KTV，通过公开招标，由自然人沈正国承租，王素平和沈正国为合伙人，共同经营KTV，我单位同意王素平使用沈正国租赁的三区二层经营KTV。

沈正国提供国家发改委等八个部门联合发文的《关于应对新冠××疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的指导意见》，该意见要求对承租国有房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户，免除上半年3个月房租租金。

沈正国提供文化部发布的《娱乐场所管理办法》，第十一条规定：申请设立娱乐场所，应当提交以下文件：……（五）房产权属证书，租赁场地经营的，还应当提交租赁合同或者租赁意向书……。

根据《建设工程消防验收意见书》，涉案房屋通过验收日期为2018年12月25日。

一审庭审中，沈正国陈述其所承租的房屋于2019年7月份开始营业，因使用涉案房屋注册成立的淮阴区星歌声音乐城未取得经营许可证，淮安市淮阴区文化广电和旅游局于2019年8月14日出具的通知，该通知的主要内容为：淮阴区星歌声音乐城未取得经营许可证，通知立即停止经营活动。沈正国陈述在淮安市淮阴区文化广电和旅游局发出上述通知后，淮阴区星歌声音乐城继续经营。

一审法院认为：依法成立的合同，自成立时生效。租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。资产公司将其所有的商铺出租给沈正国使用，沈正国应当按照约定支付租赁费等费用。合同对租赁期限未做出明确约定，资产公司提供的招标服务要求对涉案房屋的租赁期限约定起租日：房屋使用权移交至日其为乙方房屋装修期开始，装修期为三个月，装修期甲方不收取租金。装修期三个月后的第一天即为起租日。庭审中，资产公司主张房屋使用权移交日为2017年5月18日，沈正国对资产公司该项主张在庭审时不认可，沈正国认可移交日为2017年6月20日，后与沈正国本人进行谈话，沈正国本人认可其从2017年5月18日接受涉案房屋。一审法院按资产公司所主张涉案房屋使用权移交日为2017年5月18日。按招标合同约定，免收沈正国三个月装修期的租金，资产公司主张本案的起租日从2017年8月18日开始计算，不违反法律规定，法院予以支持；且沈正国租赁资产公司房屋后，于2017年10月10日用涉案房屋注册成立淮阴区星歌声音乐城。本案中，双方于2017年6月20日签订的《租赁合同补充协议》载明：第一条：甲乙双方一致同意将甲方取得租赁标的物的产权证和消防验收合格证明作为租赁合同的生效条件；第二条：甲乙双方一致同意租赁合同约定的租金从甲方取得租赁标的物的产权证和消防验收合格证明之日起计算，十年的租赁期限也从甲方取得租赁标的物的产权证和消防验收合格证明之日起计算，不含三个月免费装修期；第三条：如果本补充协议与租赁合同产生不一致的情况，以本补充协议为准;第四条，本补充协议自甲乙双方签订并经备案之日起生效。因该补充协议对涉案房屋确定的计算租金的起始日期与招标合同约定的日期不一致。法院认为，沈正国系经过招投标程序与资产公司签订涉案房屋租赁合同。双方签订中标合同后，双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。本案中，双方签订的补充约定中对起租日做出变更，应认定补充协议背离合同实质性内容的其他协议，且该补充协议未经备案，故该补充协议中对租金起租日的约定不能作为本案定案的依据。庭审中，沈正国主张取得娱乐经营许可证的时间为2020年1月17日开始计算租金，无法律依据，法院不予采纳。资产公司要求沈正国支付2017年8月18日至2021年8月18日的房屋租金，法院应予以支持。沈正国应按招标合同支付2017年8月18日至2021年8月18日之间的房屋租金3630000元，扣除沈正国已支付450000元，另外酌情扣除新冠疫情期间三个月房屋租金225000元，沈正国尚需支付资产公司2955000元。因沈正国未按约定的期间履行支付租金的义务，资产公司要求沈正国承担违约责任的诉讼请求，法院予以支持。庭审中，双方均未举证证明因沈正国未按约支付租金所造成的损失，法院结合沈正国的违约情节、合同约定，法院酌情认定沈正国从2017年5月23日起按中国人民银行同期贷款利率1.3倍、全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍支付违约金，对资产公司主张超出部分，法院不予支持。一审法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百一十二条，《中华人民共和国招标投标法》第四十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决：一、沈正国于判决生效后十日内支付资产公司房屋租金2955000元及逾期违约金（以450000元为基数，从2017年5月23日起，按中国人民银行同期贷款利率1.3倍计算至2018年7月18日；以1350000元为基数，从2018年7月19日起，按中国人民银行同期贷款利率1.3倍计算至2019年7月18日；以2025000元为基数，从2019年7月19日起，按中国人民银行同期贷款利率1.3倍计算至2019年8月19日，以2025000元为基数，从2019年8月20日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率1.3倍计算至2020年7月18日；以2955000元为基数，从2020年7月19日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率1.3倍计算至实际给付之日止）；二、驳回资产公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费40208元，减半收取20104元，由资产公司负担2104元，沈正国负担18000元。

二审中，被上诉人资产公司提交投标函格式和服务响应表，证明上诉人沈正国签字确认接受招标中的所有条款和规定，包括租金起算以及具体金额和其他条款。上诉人沈正国对其真实性没有异议，但认为不能证明房屋租赁期限的起止时间，中标合同签订后因客观情况与招投标时被上诉人陈述不一致，案涉租赁物没有取得房屋产权证和经过消防验收，无法投入合法使用，双方签订的补充协议是对原中标合同的合法变更，应以补充协议作为认定房屋租金起算日。上诉人沈正国提交证据设备采购合同、雷石VOD点播系统购销合同、建设工程消防验收意见书、开业截图、电费缴纳通知单，证明2019年4月，上诉人为准备开业购买设备和点歌系统，房屋装修结束后，上诉人于2019年7月1日通过消防验收，2019年7月3日KTV试营业，2019年9月10日，资产公司所属的城市名人酒店第一次向上诉人收取至8月份总电费46126.92元。资产公司对上述证据均不予认可。本院经审查，对资产公司提交证据真实性予以认定。对沈正国提交设备采购合同、雷石VOD点播系统购销合同与本案的关联性不予认定，对建设工程消防验收意见书、开业截图、电费缴纳通知单真实性予以认定。

二审经审理，对于一审查明的事实予以确认。

二审过程中，上诉人沈正国向本院书面表示，根据双方补充协议约定，租金起算日应自2019年9月26日开始，但因其已于2019年7月3日开业实际使用房屋，同意按照开业时间即2019年7月3日起算租金。

本院认为，首先，《中华人民共和国合同法》第二百一十六条规定：出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。第二百一十七条规定，承租人应当按照约定的方法使用租赁物。本案出租人资产公司的城市名人酒店KTV招租项目招标文件第四部分采购需求及总体要求中第四条招租房屋的消防基本情况载明：已经取得合格或者基本合格的《建筑工程消防设计审核意见书》，具备《消防验收自检自验合格报告》，符合其他法律法规及相关文件、规范对竣工建筑消防安全的要求。双方在《政府采购合同》第一条第二款约定：沈正国必须按照资产公司的规定使用租赁标的物，不得擅自变更租赁房屋的用途。第五条第一款约定：沈正国必须符合相关行政许可，严格遵守《娱乐场所管理办法》及《安全生产法》等相关法规，做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等一切不安全事故发生。第三款约定：沈正国必须按照娱乐业消防安全标准实施消防设施设备安装配置，经消防主管部门验收达到合格，取得消防验收合格证明后，向资产公司出示、备案。第七条规定，沈正国必须严格遵守《娱乐场所管理条例》和各项法律、法规制度，应依法经营，按照政府规定办理经营期间的一切证照。因此，双方约定租赁物经营内容为城市名人酒店KTV娱乐项目，该经营项目属于人员密集场所，依法应当进行消防验收，未经消防验收许可，《消防法》明确禁止投入使用。根据《娱乐场所管理办法》第十一条规定，并结合沈正国因未取得经营许可证于2019年8月14日被淮安市淮阴区文化广电和旅游局责令停止经营活动的事实，案涉房屋在未通过建设工程消防验收和房屋所有权证书之前，沈正国无法按照合同约定正常经营KTV业务，资产公司于2017年5月18日移交的案涉房屋并不实现双方约定的用途。

其次，当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。双方《政府采购合同》第十三条第三款约定：本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。双方于2017年6月20日签订的《租赁合同补充协议》第二条约定，双方一致同意租赁合同约定的租金从资产公司取得租赁标的物的产权证和消防验收合格证明之日起计算，十年的租赁期限也从资产公司取得租赁标的物的产权证和消防验收合格证明之日起计算。第三条约定，如果本补充协议与租赁合同产生不一致的情况，以本补充协议为准。因此，虽然案涉租赁项目经过招投标程序，应受《中华人民共和国招标投标法》约束，但双方对于起租日的变更系因招标人所提供的租赁物不符合特定用途，即使其他投标人中标亦无法正常使用该房屋，故该补充协议系双方当事人的真实意思表示，亦符合案涉房屋交付时无法实际正常经营的客观情况，并未实际损害其他投标人的公平竞争权，应予以支持。虽然《政府采购合同》《租赁合同补充协议》均未经备案，但上述合同并不属于法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续的情形，且双方已经实际履行，对其效力应予认定。资产公司于2019年9月26日取得涉案房屋的不动产权证书，于2018年12月25日通过建设工程消防验收。鉴于沈正国同意按照KTV实际开业时间即2019年7月3日起算租金，该起租日早于《租赁合同补充协议》约定的条件，本院予以支持。沈正国应支付2019年7月3日至2021年8月18日之间的房屋租金1912500元，扣除沈正国已支付450000元，另外酌情扣除新冠疫情期间三个月房屋租金225000元，沈正国尚需支付资产公司1237500元。

综上所述，沈正国的上诉请求成立，应予支持；一审判决适用法律不当，应予改判。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定,判决如下：

一、撤销淮安市淮阴区人民法院（2021）苏0804民初2098号民事判决；

二、沈正国于本判决生效后十日内支付淮安市淮阴区城市资产经营有限公司房屋租金1237500元及逾期违约金（以225000元为基数，从2019年7月3日起，按中国人民银行同期贷款利率1.3倍计算至2019年8月19日，从2019年8月20日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率1.3倍计算至2020年6月3日；以1125000元为基数，从2020年6月4日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率1.3倍计算至2021年6月3日；以1237500元为基数，从2021年6月4日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率1.3倍计算至实际给付之日止）；

三、驳回淮安市淮阴区城市资产经营有限公司的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费40208元，减半收取20104元，由淮安市淮阴区城市资产经营有限公司负担12104元，沈正国负担8000元。沈正国预交的二审案件受理费32170元，由沈正国负担2170元，淮安市淮阴区城市资产经营有限公司负担30000元。

本判决为终审判决。

审判长　　江东新

审判员　　马玉宝

审判员　　刘玉娟

二〇二一年十一月二十二日

书记员　　谈　晓